# DOCUMENTO DE SUPUESTOS Y RESTRICCIONES

## 1. Introducción

El presente documento identifica y describe los supuestos y restricciones del proyecto de desarrollo del sistema de generación de horarios académicos inteligente. Estos elementos son fundamentales para comprender el contexto en el cual se desarrollará el proyecto, así como las limitaciones y condiciones bajo las cuales se tomarán decisiones.

## 2. Supuestos del proyecto

Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para efectos de la planificación del proyecto, aunque no estén completamente verificadas.

### 2.1 Lista de supuestos

| ID | Supuesto | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Disponibilidad de datos | Se asume que la institución proporcionará datos completos y correctos de docentes, cursos y aulas | Alto |
| S2 | Acceso a internet | Se asume que los usuarios contarán con acceso estable a internet | Medio |
| S3 | Conocimiento técnico del equipo | Se asume que el equipo posee conocimientos en desarrollo web y metodologías ágiles | Alto |
| S4 | Estructura académica definida | Se asume que la institución tiene una estructura académica organizada | Alto |
| S5 | Uso del sistema | Se asume que los usuarios adoptarán el sistema una vez implementado | Medio |

### 2.2 Justificación de los supuestos

Los supuestos permiten avanzar en la planificación sin necesidad de contar con toda la información desde el inicio. Sin embargo, su validez deberá ser verificada durante el desarrollo del proyecto para evitar riesgos.

## 3. Restricciones del proyecto

Las restricciones son limitaciones reales que condicionan el desarrollo del proyecto y deben ser consideradas obligatoriamente.

### 3.1 Lista de restricciones

| ID | Restricción | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Tiempo limitado | El proyecto debe desarrollarse dentro del periodo académico establecido | Alto |
| R2 | Recursos tecnológicos | Limitación en infraestructura y herramientas disponibles | Medio |
| R3 | Complejidad del problema | El problema de generación de horarios es altamente complejo | Alto |
| R4 | Calidad de los datos | Dependencia de la calidad de los datos ingresados al sistema | Alto |
| R5 | Limitación del algoritmo | Los algoritmos pueden no garantizar soluciones óptimas exactas | Medio |

### 3.2 Justificación de las restricciones

Las restricciones definen el marco real en el que se desarrollará el proyecto. Estas limitaciones influyen directamente en la toma de decisiones, especialmente en la selección del enfoque tecnológico y metodológico.

## 4. Relación entre supuestos y riesgos

Los supuestos pueden convertirse en riesgos si no se cumplen. Por ejemplo:

- Si los datos no son correctos (S1), el sistema generará horarios incorrectos.

- Si los usuarios no adoptan el sistema (S5), el impacto del proyecto será limitado.

Por ello, es necesario monitorear constantemente estos supuestos.

## 5. Estrategias de mitigación

Para reducir el impacto de las restricciones y validar los supuestos, se plantean las siguientes estrategias:

- Validación de datos de entrada

- Pruebas iterativas del sistema

- Capacitación a usuarios

- Uso de metodologías ágiles para adaptación continua

## 6. Conclusión

La identificación de supuestos y restricciones permite establecer una base realista para el desarrollo del proyecto. Este análisis contribuye a la toma de decisiones informadas y a la reducción de riesgos, asegurando una mejor planificación y ejecución del sistema.