# PROJECT CHARTER

## 1. Información general del proyecto

Nombre del proyecto: Sistema de Generación de Horarios Académicos Inteligente
Tipo de proyecto: Desarrollo de aplicación web
Metodología: Scrum
Fecha de inicio: 23/03/2026
Fecha estimada de finalización: 01/06/2026

## 2. Propósito del proyecto

El propósito del proyecto es diseñar e implementar una aplicación web inteligente capaz de generar horarios académicos óptimos de manera automatizada, considerando múltiples restricciones académicas, operativas y contextuales.

Este proyecto busca resolver las ineficiencias actuales en la planificación académica, reduciendo errores, conflictos de horarios y optimizando el uso de recursos institucionales.

## 3. Objetivos del proyecto

### 3.1 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web inteligente que permita generar horarios académicos óptimos de forma automatizada, mejorando la eficiencia en la gestión académica.

### 3.2 Objetivos específicos

- Analizar el problema de generación de horarios académicos identificando variables, restricciones y ambigüedades.

- Diseñar la arquitectura del sistema web.

- Implementar un algoritmo de generación de horarios basado en técnicas de optimización.

- Desarrollar una interfaz web intuitiva para la gestión de datos y visualización de horarios.

- Validar el sistema mediante pruebas funcionales y de rendimiento

## 4. Alcance del proyecto

### 4.1 Alcance incluido

El proyecto incluirá:

- Registro de docentes, cursos y aulas

- Definición de disponibilidades y restricciones

- Generación automática de horarios académicos

- Detección de conflictos

- Visualización de horarios por diferentes criterios

- Exportación de horarios

### 4.2 Alcance excluido

El proyecto no incluirá:

- Integración con sistemas institucionales existentes

- Implementación de aplicaciones móviles

- Soporte para múltiples instituciones en una misma plataforma (multi-tenant)

## 5. Stakeholders

| Stakeholder | Rol | Interés |
| --- | --- | --- |
| Administradores académicos | Usuarios principales | Generar horarios eficientes |
| Docentes | Usuarios finales | Tener horarios adecuados |
| Estudiantes | Usuarios indirectos | Evitar conflictos de clases |
| Área de TI | Soporte técnico | Implementación y mantenimiento |

## 6. Entregables del proyecto

- Documento de análisis del problema

- Lista de requerimientos funcionales y no funcionales

- Diseño de arquitectura del sistema

- Aplicación web funcional

- Algoritmo de generación de horarios

- Manual de usuario

## 7. Cronograma preliminar

| Fase | Descripción | Duración estimada |
| --- | --- | --- |
| Sprint 0 | Análisis y planificación | 2 semanas |
| Sprint 1 | Diseño del sistema | 2 semanas |
| Sprint 2 | Desarrollo backend | 3 semanas |
| Sprint 3 | Desarrollo frontend | 3 semanas |
| Sprint 4 | Integración y pruebas | 2 semanas |

## 8. Riesgos del proyecto

| Riesgo | Impacto | Probabilidad | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alta complejidad del algoritmo | Alto | Alta | Uso de algoritmos heurísticos |
| Datos incompletos o incorrectos | Medio | Alta | Validación de datos |
| Falta de tiempo | Alto | Media | Planificación por sprints |
| Problemas técnicos | Medio | Media | Uso de tecnologías conocidas |

## 9. Supuestos

- Los usuarios proporcionarán información completa y correcta

- La institución cuenta con infraestructura tecnológica básica

- El equipo tiene conocimientos en desarrollo web

## 10. Restricciones

- Tiempo limitado para el desarrollo

- Recursos tecnológicos limitados

- Complejidad del problema de optimización

## 11. Organización del equipo

| Rol | Responsabilidad |
| --- | --- |
| Product Owner | Definir requerimientos |
| Scrum Master | Gestionar el proceso Scrum |
| Developer | Desarrollo del sistema |

## 12. Criterios de éxito

El proyecto será considerado exitoso si:

- El sistema genera horarios sin conflictos críticos

- Se reduce significativamente el tiempo de generación de horarios

- Los usuarios pueden utilizar el sistema de manera efectiva

## 13. Aprobación del proyecto

| Nombre | Rol | Firma |
| --- | --- | --- |
| Daniel Gamarra Moreno | Product Owner | —--------- |
| Daniel Gamarra Moreno | Scrum Master | —------- |
| Kenedy | Equipo | —------- |

## 14. Conclusión

El presente Project Charter establece las bases para el desarrollo del sistema de generación de horarios académicos inteligente, definiendo claramente los objetivos, alcance, riesgos y organización del equipo, asegurando una ejecución estructurada y alineada con las necesidades del proyecto.